TERMO DE ABERTURA DO PROJETO


PROJETO: ROLÊS
DATA: 27 DE MARÇO DE 2025

| TÍTULO DO DOCUMENTO | CÓDIGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| PROJETO INTEGRADOR 1 ADS 06N/2025 ROLÊS | ADS06N | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NOTURNO |
|  |  | VERSÃO |
|  |  | 3.0 |

| - Nome do projeto | - Código |
| --- | --- |
| ROLÊS - Sistema móvel de recomendação de locais e eventos com IA adaptativa às preferências e localização do usuário. | ROLÊS |
| - Gerente do projeto | 3.1- Area de Lotação |
| Thalia Andrade Santana Santos | Gerente de Projetos |
| 3.2 – E-mail | 3.3- Telefone |
| Thalia_andrade_santana@hotmail.com | (62)- 99967-0431 |
| - Objetivo do Documento |  |
| Autorizar formalmente a existência do projeto e conferir autoridade ao gerente de projetos para aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto. Funcionando como a certidão de nascimento do projeto, alinhando as expectativas entre stakeholders (partes interessadas) e patrocinadores (sponsors) logo no início. |  |

| 5- Históricos de Mudanças |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 1.0 | 26-10-2024 | Alteração do projeto para o repositório institucional INPROLIB | Equipe Geral |
| 1.0 | 07-11-2024 | Inclusão do campo de N° de Portaria para autorização do curso. | Thalia / João |
| 1.0 | 10-11-2024 | Preenchimento do escopo seguindo EAP; Preenchimento de informações faltantes; Ajustes na diagramação do documento; | Equipe Geral |
| 2.0 | 13-03-2025 | Alteração no layout e design das prototipações | Ivan / Gustavo |
| 2.0 | 0 13-03-2025 | Ajuste do modelo conceitual, lógico e físico | Thalia / Gustavo |
| 2.0 | 19-03-2025 | Ajustes e elaboração do front end | Thalia/ Ivan /João |
| 2.0 | 22-03-2025 | Ajustes e elaboração do back end | Gustavo/ Thalia |
| 2.0 | 25-03-2025 | Verificação de efetividade e construção de tabelas do banco de dados | Gustavo |
| 3.0; | 19-08-2025 | Preenchimento do escopo seguindo EAP; Preenchimento de informações faltantes; Ajustes na diagramação do documento | Equipe Geral |
| 3.0 | 25-08-2025 | Alteração no layout e design das prototipações; |  |

| TÍTULO DO DOCUMENTO | CÓDIGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| PROJETO INTEGRADOR 1 ADS 06N/2025 ROLÊS | ADS06N | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NOTURNO |
|  |  | VERSÃO |
|  |  | 3.0 |

| 5- Históricos de Mudanças |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 10-09-2025 | 0 Ajustes e elaboração do front end; | Toda a equipe |
| 3.0 | 27-09-2025 | Ajustes e elaboração do back end; | Thalia / Gutavo |
| 3.0 | 16-10-2025 | Iniciou a criação do banco de dados. | Gustavo |
| 3.0 | 25-10-2025 | Apresentação para a banca do projeto. | Toda a equipe |

- Objetivos do Projeto

Desenvolver e validar uma plataforma digital integrada, composta por aplicativo móvel e sistema web, voltada à recomendação inteligente de eventos, estabelecimentos e experiências de lazer. A solução será baseada na análise do perfil, preferências e geolocalização dos usuários, utilizando técnicas de inteligência artificial e integração com APIs externas para fornecer sugestões personalizadas em tempo real. Além disso, o sistema buscará otimizar a experiência do usuário por meio de uma interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação, contribuindo para a descoberta de novas oportunidades de entretenimento. O projeto também visa apoiar estabelecimentos parceiros na divulgação de seus serviços, promovendo maior visibilidade e conexão com o público-alvo.

- Justificativa

Diante do crescimento do uso de tecnologias digitais no cotidiano, observa-se a necessidade de soluções que auxiliem os usuários na tomada de decisão relacionada ao lazer e entretenimento. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para encontrar eventos e estabelecimentos que estejam alinhados às suas preferências, seja pela grande quantidade de informações dispersas ou pela falta de personalização nas plataformas existentes. Nesse contexto, o desenvolvimento da plataforma RolÊs se justifica pela proposta de centralizar e personalizar recomendações de eventos e locais, utilizando recursos como geolocalização, integração com APIs externas e inteligência artificial. A solução busca proporcionar maior praticidade, assertividade e conveniência ao usuário, otimizando seu tempo e melhorando sua experiência na busca por opções de lazer. Além disso, o projeto também contribui para o fortalecimento do comércio local e da divulgação de eventos, ao conectar estabelecimentos e organizadores diretamente ao público interessado. Dessa forma, a proposta apresenta relevância tanto do ponto de vista tecnológico quanto social e econômico.

| TÍTULO DO DOCUMENTO | CÓDIGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| PROJETO INTEGRADOR 1 ADS 06N/2025 ROLÊS | ADS06N | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NOTURNO |
|  |  | VERSÃO |
|  |  | 3.0 |